雀魂牌谱本地复盘系统开发文档

# 1. 项目总览

## 1.1 项目背景

目前主流雀魂牌谱复盘工具均依赖第三方在线接口或成熟AI模型（Mortal/NAGA），存在网络依赖、接口限制、无法本地私有化复盘等问题。同时，个人从零训练麻将深度学习模型存在算力要求高、训练周期长、效果难以达标、调参成本极高的痛点。本项目旨在搭建一套完全本地运行、自主可控、低开发门槛的雀魂牌谱解析+回放+AI复盘系统，依托社区开源轻量化Mortal权重实现AI复盘能力，无需自主训练模型，聚焦工程落地与功能实现，适合编程与深度学习入门实战。

## 1.2 项目核心目标

分两大阶段落地，零基础友好，规避深度学习训练门槛：

- 基础阶段（无AI）：输入雀魂牌谱链接，自动拉取、解码、仿真对局，实现完整逐帧回放功能

- 进阶阶段（AI复盘）：接入社区开源轻量化Mortal预训练权重，实现逐巡AI决策、对局失误分析、智能复盘报告生成，全程仅做推理，无需模型训练

## 1.3 AI实现方案（最终敲定）

放弃自主训练轻量化模型，采用纯社区开源Mortal权重推理方案，极简落地、效果稳定：

- 核心方案：直接复用社区开源优化后的轻量化Mortal预训练权重（模型：github.com/Equim-chan/Mortal、权重：http://huggingface.co/VoidShine/mortal-298k）

- 实现方式：仅做模型推理、局面编码、动作对比分析，无任何模型训练、微调、自对弈流程

约束：依托成熟社区权重保证AI决策精度，聚焦个人复盘纠错场景，不开展模型迭代训练工作，大幅降低开发与硬件成本。

## 1.4 项目能力清单

### 基础功能

- 雀魂牌谱URL解析、对局唯一ID提取与校验

- 模拟官方WebSocket协议，本地拉取雀魂原始二进制牌谱数据

- Protobuf二进制数据解码，还原对局原始事件流

- 自主实现麻将对局状态机，逐事件仿真全对局流程

- 生成每巡完整对局快照，对接majiang-ui实现专业可视化对局回放

### AI进阶功能

- 标准化局面编码器，完全对齐原版Mortal输入格式，适配社区权重

- 轻量化Mortal模型推理适配层，兼容社区开源预训练权重

- 本地极速推理，无云端接口依赖

- 逐巡AI动作对比、失误打分、自动生成结构化复盘报告

- 实战动作与AI最优动作差异标注、失误原因解析

## 1.5 项目边界与约束

- 不支持批量爬取牌谱，仅单条手动解析，规避官方风控

- 不涉及任何模型训练、微调、强化学习自对弈流程，仅实现推理业务

- 仅解析雀魂公开对局，私密对局、异常对局不兼容

- AI能力依托社区轻量化Mortal权重，定位为新手/进阶玩家复盘纠错，满足个人训练需求

# 2. 整体技术栈

## 2.1 后端基础技术栈

- 核心语言：Python 3.10+

- Web服务：FastAPI（提供接口服务，对接前后端）

- 网络通信：websockets（模拟雀魂客户端长连接）

- 数据解码：protobuf（解析雀魂二进制对局数据）

- 数据建模：pydantic（结构化定义对局状态、参数校验）

- 工具库：re、numpy、json、logging

## 2.2 AI深度学习技术栈

- 深度学习框架：Pytorch 2.x（仅用于推理，无需训练配置）

- 数据处理：torch.utils.data、pickle

- 推理加速：原生Pytorch推理，CPU/GPU自适应兼容

## 2.3 前端可视化技术栈

采用成熟开源麻将UI组件：kobalab/majiang-ui

仓库地址：https://github.com/kobalab/majiang-ui

- 基础技术：HTML + CSS + JavaScript

- 集成方式：后端输出标准化对局快照JSON，前端引入majiang-ui组件渲染牌桌、手牌、牌河、副露

- 自带能力：原生支持牌谱回放、步进控制、鸣牌/立直/和牌弹窗、对局速度调节、复盘检视面板

- 无需从零编写牌面渲染逻辑，大幅降低前端开发工作量

# 3. 系统整体架构

采用四层分层解耦架构，业务层与AI推理层完全隔离，结构轻量化、易调试、易部署

- 接入层：URL接收、参数校验、接口请求分发

- 网络解析层：WebSocket牌谱拉取、Protobuf二进制解码、事件结构化

- 对局逻辑层：麻将状态机仿真、对局快照生成、回放数据输出

- AI复盘层：局面编码、社区Mortal权重加载、本地推理、失误对比、复盘报告生成

# 4. 标准化项目目录结构

Plain Text majsoul_replay/ ├── main.py # FastAPI服务主入口 ├── config.py # 全局配置（网络、模型推理参数、路径配置） ├── url_parser.py # 牌谱URL解析、ID提取模块 ├── majsoul_ws.py # WebSocket牌谱数据拉取模块 ├── proto/ # 雀魂协议解码核心 │ ├── liqi.proto │ └── liqi_pb2.py ├── game_state/ # 对局状态机核心模块 │ ├── state_model.py # 对局状态结构化模型 │ ├── game_simulator.py # 对局事件推演核心逻辑 │ └── snapshot.py # 对局快照生成与存储 ├── static/ # 前端静态资源目录 │ └── majiang-ui/ # kobalab/majiang-ui完整静态资源 ├── templates/ │ └── index.html # 主页面，引入majiang-ui实现回放+AI展示面板 ├── replay/ # 简易调试回放（仅命令行） │ └── cli_replay.py # 命令行极简回放，开发调试用 ├── ai_module/ # AI复盘模块（纯推理、无训练） │ ├── obs_encoder.py # 局面编码器（对齐Mortal标准输入） │ ├── mortal_model_adapter.py # 社区Mortal权重适配、模型加载 │ ├── infer_engine.py # 本地推理核心引擎 │ └── replay_analyzer.py # AI复盘对比、失误打分、报告生成 ├── weights/ # 模型权重存储目录 │ └── lite_mortal.pth # 社区开源轻量化Mortal权重 ├── data/ │ └── game_records/ # 解析完成的对局JSON缓存 ├── requirements.txt # 依赖清单 └── utils.py # 通用工具函数

# 5. 核心模块详细设计

## 5.1 基础业务模块（无AI，核心底座）

### 5.1.1 URL解析模块（url_parser.py）

核心职责：校验用户输入牌谱链接，正则提取唯一对局ID

核心逻辑：匹配雀魂标准URL，截取paipu=后唯一标识，非法格式直接抛出异常

输出：合法对局ID字符串

### 5.1.2 牌谱拉取模块（majsoul_ws.py）

核心职责：模拟雀魂网页客户端握手协议，拉取官方二进制对局数据

核心流程：WebSocket连接握手→组装fetchGameRecord请求→发送ID→接收二进制流→关闭连接

约束：单条单次请求，无批量爬取逻辑，规避风控

### 5.1.3 协议解码模块（proto/）

核心职责：将二进制Protobuf数据流解码为结构化对局事件列表

输出：对局全流程事件序列（摸牌、打牌、鸣牌、立直、和牌、流局、结算）

说明：原始事件仅记录行为，无对局状态，需状态机推演

### 5.1.4 对局状态模型（state_model.py）

基于Pydantic定义全局标准化数据结构：

- 全局场况：场风、局数、本场、宝牌、剩余牌山、对局规则

- 玩家状态：手牌、牌河、副露、点数、立直状态、听牌状态

### 5.1.5 对局状态机（game_simulator.py）

项目核心难点，逐事件仿真真实麻将对局：

- 对局初始化：分发配牌、初始化点数、生成原始牌山

- 逐事件推演：处理摸打、吃碰杠、立直、和牌、流局所有逻辑

- 特殊规则适配：暗杠、加杠、拔北、宝牌更新、鸣牌优先级、流局判定

- 逐巡生成全局对局快照，保存完整对局状态

### 5.1.6 前端对接逻辑（majiang-ui集成）

- 后端提供HTTP接口，接收牌谱链接，返回完整对局快照JSON数组；

- 前端index.html引入majiang-ui组件库，将后端快照数据转换为组件标准输入格式；

- 利用Majiang.UI.Paipu实现回放播放器，自带播放、暂停、步进、巡目跳转；

- 新增AI复盘侧边面板，每巡同步展示AI推荐动作、得分落差、失误标注。

## 5.2 AI复盘模块（纯推理·轻量化落地）

本模块完全移除模型训练、数据集构建、训练脚本，仅保留推理与复盘核心能力，依托社区成熟权重实现功能，大幅降低开发与硬件门槛。

### 5.2.1 局面编码器（obs_encoder.py）

核心作用：打通业务层与AI层，保证与原版Mortal、社区轻量化权重完全兼容

功能：将结构化对局快照，编码为标准Mortal格式张量输入

编码内容：手牌独热编码、四家舍牌/副露通道、场况、巡目、点数差、宝牌信息

优势：通用编码逻辑，适配所有社区规范Mortal轻量化权重，无需适配修改

### 5.2.2 权重适配模块（mortal_model_adapter.py）

核心职责：加载社区开源轻量化Mortal权重，适配本地推理环境

- 自动适配CPU/GPU推理设备，本地硬件自适应

- 权重格式校验、网络结构适配、参数兼容处理

- 固化模型推理超参，无需手动调参

权重来源：社区开源优化版轻量化Mortal预训练权重http://huggingface.co/VoidShine/mortal-298k

### 5.2.3 推理引擎（infer_engine.py）

核心设计：极简本地推理

- 全程本地离线推理，无网络、无第三方接口依赖

- 输入标准化局面张量，输出46类麻将动作概率、最优动作、局面期望值

- 推理速度优化，单巡毫秒级响应，适配完整对局批量复盘

统一对外接口：输入对局快照，输出最优动作、全动作打分、局面期望值

### 5.2.4 复盘分析器（replay_analyzer.py）

核心功能：AI智能复盘分析

- 逐巡对比玩家实战动作与Mortal AI最优动作

- 计算动作得分落差，自定义阈值筛选低级失误、关键失误

- 结合麻将规则自动标注失误原因、给出优化打法建议

- 输出结构化JSON复盘数据，供前端页面渲染展示

# 6. 全链路数据流转流程

- 用户在前端页面输入雀魂牌谱链接，后端解析提取对局ID

- WebSocket模块拉取官方二进制对局数据

- Protobuf解码得到对局原始事件流

- 状态机逐事件推演，生成全巡对局快照列表

- 回放分支：快照数据通过API下发前端，majiang-ui渲染完整可视化牌谱回放

- AI复盘分支：快照经标准编码器生成Mortal张量 → 加载社区权重本地推理 → 实战动作与AI动作对比分析 → 生成完整复盘报告

- 最终输出：majiang-ui对局回放画面 + AI智能复盘结果 + 失误统计报告

# 7. 分阶段开发迭代计划

## 阶段一：基础环境搭建

- 搭建完整项目目录、编写requirements.txt、安装全部依赖

- 编译Protobuf协议文件

- 完成URL解析模块开发与单元测试

- 拉取majiang-ui资源放入static/majiang-ui，编写基础页面模板

## 阶段二：牌谱拉取与解码

- 调试WebSocket连接与牌谱下载逻辑

- 实现二进制数据解码，输出标准事件列表

- 解决连接报错、协议兼容问题

## 阶段三：核心状态机开发

- 编写所有对局数据结构体

- 实现全事件对局推演逻辑

- 调试特殊麻将规则BUG，保证对局100%还原官方牌谱

- 实现对局快照批量生成、JSON持久化缓存

## 阶段四：majiang-ui前端回放对接

- 开发快照查询、牌谱解析统一接口

- 封装后端数据转换工具，适配majiang-ui输入规范

- 联调回放控制功能（步进、自动播放、巡目跳转）

- 多份不同类型牌谱全量测试，保证回放还原无偏差

## 阶段五：AI推理模块开发

- 开发并单元测试Mortal标准局面编码器

- 编写权重适配、本地推理引擎代码

- 接入社区轻量化Mortal权重，完成推理功能调试

- 开发复盘对比、失误分析、报告生成接口

## 阶段六：AI面板联调与全链路优化

- 打通对局快照与AI推理模块全链路

- 前端页面新增AI复盘面板，展示每巡推荐打法、失误提示

- 批量测试不同段位对局，优化推理速度与复盘精准度

- 统一修复前后端兼容BUG，完成项目整体落地

# 8. 风险预案与避坑方案

## 8.1 业务层风险

- 风控风险：禁止批量请求，仅单条手动解析，间隔2s以上，避免账号/IP限制

- 状态机偏差：大量测试杠、暗杠、加杠、拔北、多轮鸣牌等特殊对局，持续校验对局还原度

## 8.2 AI推理层风险

- 权重不兼容：严格对齐原版Mortal编码格式，选用社区适配雀魂规则的轻量化权重，避免网络结构不匹配

- 推理卡顿/显存溢出：支持CPU推理兜底，限制单次批量推理数量，降低张量维度

- 复盘偏差：AI输出仅作参考，不代表绝对最优解，依赖高质量社区权重降低误差

- 环境适配问题：锁定PyTorch、protobuf、websockets关键依赖版本，防止权重加载失败

## 8.3 前端majiang-ui相关风险

- 数据格式不匹配：后端增加一层数据转换适配器，统一输出majiang-ui标准结构

- 大量对局快照传输卡顿：增加接口分页、快照懒加载策略

- 组件版本更新不兼容：固定majiang-ui版本，不自动升级

# 9. 项目扩展预留

- 后续可替换更高精度的社区Mortal权重，无需改动上层业务代码

- 前端增加复盘报告导出、个人失误统计面板

- 支持PDF/本地JSON复盘报告导出、对局失误分类统计

- 新增可控频率批量复盘功能（严格控制请求间隔，规避风控）

# 10. 项目最终交付成果

- 完整可运行Python后端源码 + 基于kobalab/majiang-ui的完整可视化前端页面

- 社区轻量化Mortal AI本地推理复盘模块全套源码

- 牌谱拉取、对局仿真、majiang-ui可视化回放、逐巡AI复盘全套功能

- 标准化项目代码、完整开发文档、权重下载指引、原生Python部署运行说明

# 11. 部署与运行说明（新增章节）

## 11.1 部署交付方案

仅提供原生Python源码直接运行方案，不制作Docker镜像，适合本地个人使用、开发调试。

## 11.2 前置环境

- Python ≥3.10

- CUDA环境（可选，GPU加速推理；无CUDA自动降级CPU推理）

- 社区轻量化权重文件lite_mortal.pth放置至weights/目录

- static/majiang-ui目录完整存放组件静态资源

## 11.3 依赖安装命令

Bash pip install -r requirements.txt

## 11.4 服务启动命令

Bash # 默认启动，监听 0.0.0.0:8000 python main.py # 自定义监听地址、端口（环境变量注入） HOST=0.0.0.0 PORT=8080 python main.py

## 11.5 可配置环境变量（config.py读取）

| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HOST | 0.0.0.0 | FastAPI服务监听地址 |
| PORT | 8000 | Web服务端口 |
| MODEL_WEIGHT_PATH | ./weights/lite_mortal.pth | Mortal权重文件路径 |
| DEVICE | auto | auto/cpu/cuda；auto自动优先GPU推理 |
| RECORD_CACHE_DIR | ./data/game_records | 对局快照缓存目录 |
| ENABLE_AI | true | 是否启用AI复盘；false仅保留纯回放功能 |

## 11.6 本地访问地址

服务启动成功后：

- 主页面（牌谱输入 + majiang-ui回放 + AI复盘面板）：http://127.0.0.1:8000

- FastAPI交互式接口文档：http://127.0.0.1:8000/docs

## 11.7 运行注意事项

- 模型权重文件不纳入代码仓库，交付时单独提供，使用者手动放入weights文件夹；

- 首次启动加载AI权重耗时较长，属于正常现象；

- 仅本地/内网访问，禁止直接对公网暴露端口；

- 连续解析牌谱建议间隔2秒以上，防止触发雀魂访问风控；

- majiang-ui为MIT开源组件，项目使用需遵循其开源许可证规范。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）